**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения, начало - конец | Описание | Стоимость,  руб. |
| 1 | 22.04.2021  -  24.04.2021  (3 дня) | **Макетирование**  -главное окно для создания контактов  -окно просмотра и редактирования контактов  -окно поиска пользователей  -окно настроек приложения | 2 000 |
| 2 | 26.04.2021  -  29.04.2021  (4 дня) | **Проектирование**  Структура базы данных  Диаграммы пакетов  Диаграммы классов | 4 000 |
| 3 | 30.04.2021  -  08.05.2021  (10 дней) | **Реализация**  Разработка приложения согласно спроектированным диаграммам | 10 000 |
| 4 | 10.05.2021  -  14.05.2021  (5 дней) | **Тестирование и отладка**  Составление плана тестирования  Тестирование функциональных требований к приложениям | 2 000 |
| 5 | 15.05.2021  -  20.05.2021  (6 дней) | **Внедрение и подготовка проектной документации**  Сборка установщика  Написание пояснительной записки | 10 000 |
|  | **Итого:**  **28 дней** |  | **28 000** |

**Смета выполнения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Затраты, руб. |
| **Оплата времени разработки:**  - Младший разработчик | **28 000**  28 000 |
| **Накладные расходы:**  -Печать документации  -Другие расходы | -  -  - |
| **Себестоимость** | **28 000** |
| **Норма прибыли**(15% от себестоимости) | **4200** |
|  | **Итого:32200** |